 **UNICAMP – FACULDADE DE TECNOLOGIA**

**SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

FÁBIO AUGUSTO ALVES DINIZ

JOÃO GABRIEL PAMPANIN DE ABREU

RAFAEL TAVARES CARVALHO BARROS

**ESCOLHA DE MAPA DO COUNTER STRIKE**

LIMEIRA

2017

**HISTÓRICO DE REVISÃO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 21/05/2017 | 0.1 | Criação do documento modelo e dos riscos. | Rafael |

Sumário

[1 Cálculo do Ponto de Função 4](#_Toc483125009)

[2 Estimativa 4](#_Toc483125010)

[3 Lista de Riscos 4](#_Toc483125011)

[4 Formulário de Riscos 4](#_Toc483125012)

# Cálculo do Ponto de Função

# Estimativa

# Lista de Riscos

* Greve ou paralisação que envolva a Faculdade de Tecnologia;
* Professor faltar;
* Membro do grupo não fazer sua parte;
* Falha no contato com o cliente;
* Cliente não aprovar o projeto final;
* Professor não aprovar o projeto final.

# Formulário de Riscos

01

**ID**

21/05/2017

**Data**

Ocorrer uma greve ou paralisação na qual a Faculdade de Tecnologia será envolvida (ou afetada) direta ou indiretamente.

**Descrição**

Sob observação

**Status**

Rafael Tavares

**Autor**

Improvável

**Prob.**

Baixo

**Impacto**

Não é possível mitigar este risco, já que uma greve é realizada pelo consenso da maioria.

**Mitigação**

Os membros do grupo realizarão o trabalho individualmente em casa, as dúvidas serão enviadas ao professor por e-mail.

**Plano de contingência**

02

**ID**

21/05/2017

**Data**

O professor faltar e a matéria atrasar, fazendo com que o conteúdo restante necessário para desenvolvimento do projeto também atrase.

**Descrição**

Sob observação

**Status**

Rafael Tavares

**Autor**

Improvável

**Prob.**

Alto

**Impacto**

Não é possível mitigar este risco, já que o professor pode faltar por adoecimento, compromissos, impedimento na locomoção etc.

**Mitigação**

Adiantar a parte do projeto referente à matéria que já foi ensinada, para que as novas instruções possam ser focadas quando passadas em aula.

**Plano de contingência**

03

**ID**

21/05/2017

**Data**

Algum integrante do grupo não fazer sua parte, tendo como consequência o atraso do projeto.

**Descrição**

Sob controle

**Status**

Rafael Tavares

**Autor**

Remota

**Prob.**

Alto

**Impacto**

Estar sempre em contato com o grupo, tendo controle se as tarefas designadas estão sendo realizadas ou qual o impedimento.

**Mitigação**

Dividir a tarefa para mais de uma pessoa realizar, se possível. Caso seja uma tarefa crítica, atrasar outras menos críticas e focar nesta.

**Plano de contingência**

04

**ID**

21/05/2017

**Data**

Falha no contato com o cliente, impossibilitando a confirmação de informação ou a solução de uma dúvida.

**Descrição**

Sob observação

**Status**

Rafael Tavares

**Autor**

Ocasional

**Prob.**

Alto

**Impacto**

Sempre que surgir alguma dúvida ou informação que somente o cliente pode confirmar, entrar em contato o mais breve possível.

**Mitigação**

Entrar em contato pessoalmente nas aulas em comum ou com outro integrante do grupo de clientes pela Internet.

**Plano de contingência**

05

**ID**

21/05/2017

**Data**

Cliente não aprovar o projeto na entrega.

**Descrição**

Sob controle

**Status**

Rafael Tavares

**Autor**

Improvável

**Prob.**

Muito Alto

**Impacto**

Durante o desenvolvimento, mostrar protótipos ao cliente para confirmar que aquilo que está sendo desenvolvido é aquilo que o cliente deseja.

**Mitigação**

Não é possível ter um plano de contingência, já que após a homologação final o projeto não poderá ser modificado.

**Plano de contingência**

06

**ID**

21/05/2017

**Data**

Professor não aprovar o projeto na entrega.

**Descrição**

Sob controle

**Status**

Rafael Tavares

**Autor**

Improvável

**Prob.**

Muito Alto

**Impacto**

Mostrar ao professor tudo o que está sendo desenvolvido (documentação e projeto) ao longo das aulas, assim descobrindo se está sendo feito da maneira correta e corrigir as partes erradas.

**Mitigação**

Não é possível ter um plano de contingência, já que após a avaliação final o projeto não poderá ser modificado.

**Plano de contingência**